# Cronograma Maestro: Proyectos de Vuelo LiDAR

PROYECTO TAMPICO - SAN LUIS y VERACRUZ - TAMPICO

# PROYECTO 1: TAMPICO - SAN LUIS

Fecha de inicio: 30 de March de 2026

Bloques: 9 | Kilometros: 412.2 km

| Dia | Fecha | Actividad | km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/03 | Bloque 1.0 | 50 |
| 2 | 31/03 | Bloque 1.0 |  |
| 3 | 01/04 | Bloque 2.0 | 50 |
| 4 | 02/04 | Bloque 2.0 |  |
| 5 | 03/04 | Bloque 3.0 | 50 |
| 6 | 04/04 | Bloque 3.0 |  |
| 7 | 05/04 | Bloque 4.0 | 50 |
| 8 | 06/04 | Bloque 4.0 |  |
| 9 | 07/04 | Bloque 5.0 | 50 |
| 10 | 08/04 | Bloque 5.0 |  |
| 11 | 09/04 | Bloque 6.0 | 50 |
| 12 | 10/04 | Bloque 6.0 |  |
| 13 | 11/04 | Bloque 7.0 | 50 |
| 14 | 12/04 | Bloque 7.0 |  |
| 15 | 13/04 | Bloque 8.0 | 50 |
| 16 | 14/04 | Bloque 8.0 |  |
| 17 | 15/04 | Bloque 9.0 | 12 |
| 18 | 16/04 | Bloque 9.0 |  |

# PROYECTO 2: VERACRUZ - TAMPICO

Fecha de inicio: 17 de April de 2026

Bloques: 11 | Kilometros: 519.5 km

| Dia | Fecha | Actividad | km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/04 | Transicion |  |
| 2 | 18/04 | Bloque 1.0 | 50 |
| 3 | 19/04 | Bloque 1.0 |  |
| 4 | 20/04 | Bloque 2.0 | 50 |
| 5 | 21/04 | Bloque 2.0 |  |
| 6 | 22/04 | Bloque 3.0 | 50 |
| 7 | 23/04 | Bloque 3.0 |  |
| 8 | 24/04 | Bloque 4.0 | 50 |
| 9 | 25/04 | Bloque 4.0 |  |
| 10 | 26/04 | Bloque 5.0 | 50 |
| 11 | 27/04 | Bloque 5.0 |  |
| 12 | 28/04 | Bloque 6.0 | 50 |
| 13 | 29/04 | Bloque 6.0 |  |
| 14 | 30/04 | Bloque 7.0 | 50 |
| 15 | 01/05 | Bloque 7.0 |  |
| 16 | 02/05 | Bloque 8.0 | 50 |
| 17 | 03/05 | Bloque 8.0 |  |
| 18 | 04/05 | Bloque 9.0 | 50 |
| 19 | 05/05 | Bloque 9.0 |  |
| 20 | 06/05 | Bloque 10.0 | 50 |
| 21 | 07/05 | Bloque 10.0 |  |
| 22 | 08/05 | Bloque 11.0 | 20 |
| 23 | 09/05 | Bloque 11.0 |  |

# PROCESAMIENTO FINAL

Fecha de inicio: 10 de May de 2026

5 dias para procesamiento, validacion y entrega de resultados

# RESUMEN GENERAL

Total bloques: 20

Total kilometros: 931.7 km

Dias de vuelo: 20

Dias de procesamiento: 25

Dias totales estimados: 46 dias

Fecha de inicio: 30 de Marzo de 2026

Fecha de terminacion: 15 de May de 2026