# PROYECTO: TAMPICO - SAN LUIS

Plan de vuelo - LiDAR con procesamiento

| Dia | Fecha | Actividad | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/03/2026 | Bloque 1.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 2 | 31/03/2026 | Bloque 1.0: Proceso | Proceso |
| 3 | 01/04/2026 | Bloque 2.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 4 | 02/04/2026 | Bloque 2.0: Proceso | Proceso |
| 5 | 03/04/2026 | Bloque 3.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 6 | 04/04/2026 | Bloque 3.0: Proceso | Proceso |
| 7 | 05/04/2026 | Bloque 4.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 8 | 06/04/2026 | Bloque 4.0: Proceso | Proceso |
| 9 | 07/04/2026 | Bloque 5.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 10 | 08/04/2026 | Bloque 5.0: Proceso | Proceso |
| 11 | 09/04/2026 | Bloque 6.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 12 | 10/04/2026 | Bloque 6.0: Proceso | Proceso |
| 13 | 11/04/2026 | Bloque 7.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 14 | 12/04/2026 | Bloque 7.0: Proceso | Proceso |
| 15 | 13/04/2026 | Bloque 8.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 16 | 14/04/2026 | Bloque 8.0: Proceso | Proceso |
| 17 | 15/04/2026 | Bloque 9.0 (12 km): Vuelo | Vuelo |
| 18 | 16/04/2026 | Bloque 9.0: Proceso | Proceso |

RESUMEN: 9 bloques, 18 dias de trabajo, 412.2 km