# PROYECTO: VERACRUZ - TAMPICO

Plan de vuelo - LiDAR con procesamiento

| Dia | Fecha | Actividad | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/04/2026 | Bloque 1.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 2 | 19/04/2026 | Bloque 1.0: Proceso | Proceso |
| 3 | 20/04/2026 | Bloque 2.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 4 | 21/04/2026 | Bloque 2.0: Proceso | Proceso |
| 5 | 22/04/2026 | Bloque 3.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 6 | 23/04/2026 | Bloque 3.0: Proceso | Proceso |
| 7 | 24/04/2026 | Bloque 4.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 8 | 25/04/2026 | Bloque 4.0: Proceso | Proceso |
| 9 | 26/04/2026 | Bloque 5.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 10 | 27/04/2026 | Bloque 5.0: Proceso | Proceso |
| 11 | 28/04/2026 | Bloque 6.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 12 | 29/04/2026 | Bloque 6.0: Proceso | Proceso |
| 13 | 30/04/2026 | Bloque 7.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 14 | 01/05/2026 | Bloque 7.0: Proceso | Proceso |
| 15 | 02/05/2026 | Bloque 8.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 16 | 03/05/2026 | Bloque 8.0: Proceso | Proceso |
| 17 | 04/05/2026 | Bloque 9.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 18 | 05/05/2026 | Bloque 9.0: Proceso | Proceso |
| 19 | 06/05/2026 | Bloque 10.0 (50 km): Vuelo | Vuelo |
| 20 | 07/05/2026 | Bloque 10.0: Proceso | Proceso |
| 21 | 08/05/2026 | Bloque 11.0 (20 km): Vuelo | Vuelo |
| 22 | 09/05/2026 | Bloque 11.0: Proceso | Proceso |

RESUMEN: 11 bloques, 22 dias de trabajo, 519.5 km